СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 муниципального округа

Восточный

РЕШЕНИЕ

02 сентября 2014 года №12/1
О согласовании объемов выполненных работ 

при благоустройстве территории 
в рамках мероприятия «Народный парк»

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Восточный города Москвы от  02 сентября 2014 года №УР-2158,

                             Совет депутатов решил:
1. Согласовать объемы запланированных и фактически выполненных работ при благоустройстве территории в рамках мероприятия «Народный парк» по адресу: ул. 9 Мая, вл.3, «Брошенный сад» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.

     4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный  Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа 
Восточный                                                                                   Н.А.Огурцов
Приложение 

к решению Совета депутатов

муниципального округа Восточный 

от  02 сентября 2014г. №12/1 
	№ п\п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем работ

	
	
	
	По плану
	Факт

	1
	Посадка деревьев
	Шт.
	117
	117

	2
	Посадка кустарника
	Шт.
	408
	408

	3
	Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
	М2
	430
	505

	4
	Устройство дорожно-тропиночной сети из кирпичной крошки
	М2
	647
	641

	5
	Установка бортового камня
	М.п.
	1185
	1185

	6
	Устройство цветников
	М2
	43,6
	43,6

	7
	Установка скамеек
	Шт.
	9
	9

	8
	Установка урн
	Шт.
	12
	12

	9
	Установка ограждения
	П.м.
	463
	444

	10
	Установка вазонов
	Шт.
	4
	4

	11
	Установка скульптур
	Шт.
	1
	1

	12
	Пергола
	Шт.
	1
	1

	13
	Установка кормушек для птиц
	Шт.
	11
	11

	14
	Восстановление газона
	М2
	1334
	1334

	15
	Ремонт газона
	М2
	471
	7528


Объемы запланированных и фактически выполненных работ при благоустройстве территории в рамках мероприятия «Народный парк» по адресу: ул. 9 Мая, вл.3, «Брошенный сад»
